**6.2) Sprint plan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task Name | Start Date | Finish Date | Time Duration |
| Discuss andIdentifyStrategy | 18/03/2017 | 18/03/2017 | 1 Days |
| IdentifyRequirements | 18/03/2017 | 19/03/2017 | 2 Days |
| Data Modeling | 20/03/2017 | 21/03/2017 | 2 Days |
| System Modeling | 21/03/2017 | 22/03/2017 | 2 Days |
| ProduceTest Plan and logical  Design | 23/03/2017 | 24/03/2017 | 2 Day |
| Requirement Specification | 25/03/2017 | 26/03/2017 | 2 Days |
| Produce Prototype | 27/03/2017 | 28/03/2017 | 2 Days |
| Program Design | 28/03/2017 | 30/03/2017 | 3Days |
| Data Dictionary | 30/03/2017 | 01/04/2017 | 2 Days |
| Coding | 30/03/2017 | 06/04/2017 | 7 Days |
| Testing | 05/04/2017 | 07/04/2017 | 3 Days |
| Implementation (Host) | 09/04/2017 | 09/04/2017 | 1 Days |
| Documentation | 03/04/2017 | 10/04/2017 | 8 Days |
| Sing Off | 12/04/2017 | | 1 Day |